# Báo cáo tiến độ tích hợp thanh toán MugenBunko

Ngày 28 tháng 10 năm 2026

Nhánh phát triển codex/payment-integration

Hôm nay đã hoàn thành T01 và phần triển khai, kiểm thử của DB01. Kế hoạch công việc ban đầu đã đạt; DB01 được thực hiện thêm. Bộ kiểm thử sau DB01 đạt 69/69 ca, backend TypeScript build thành công và mã nguồn đã được đẩy lên GitHub.

# Công việc đã hoàn thành

## T01 Chuẩn bị nền tảng thanh toán

Đã kiểm kê các đường ghi xu trực tiếp và gián tiếp qua default, seed, CLI và fixture; chốt gói xu ban đầu, giới hạn, trạng thái thu tiền và cấp xu, cùng DTO dự kiến. Schema năm bảng được kiểm tra bằng database ngẫu nhiên riêng và có công cụ preflight chỉ đọc.

Đã lập checklist merchant VNPAY Sandbox và lưu các quyết định kỹ thuật trong docs/payments/. Bộ tài liệu nền gồm chín kế hoạch kỹ thuật và roadmap năm tháng đã được lưu trên nhánh phát triển.

## DB01 Tích hợp schema và kiểm tra startup

Tích hợp năm bảng thanh toán vào khởi tạo và migration ứng dụng; thêm journal lưu version, checksum và trạng thái applying hoặc applied.

Dùng khóa theo database để tránh migration thanh toán chạy đồng thời; hỗ trợ chạy lại sau DDL bị ngắt, giữ giá gói đã chỉnh sửa và không tự tạo lại bảng bị mất sau khi đã hoàn tất.

Startup production kiểm tra cột, index, FK, CHECK và version bằng tài khoản DML. Schema thiếu hoặc sai làm khởi động thất bại; connection và pool chưa sẵn sàng được đóng.

# Kết quả kiểm thử và review

| Nhóm kiểm thử | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- |
| Foundation T01 | 14/14 | 0 |
| Migration và startup DB01 | 20/20 | 0 |
| Security OTP và mật khẩu | 35/35 | 0 |
| Tổng cộng | 69/69 | 0 |

Đợt kiểm thử chạy trên MySQL local 9.2.0, không bỏ qua ca nào. Review bổ sung migration, startup, fixture và tài liệu chưa phát hiện lỗi mới cần sửa trong phạm vi T01 và DB01.

# Phạm vi xác minh và dữ liệu

Preflight chỉ đọc xác nhận các số liệu tổng hợp dưới đây vẫn khớp baseline T01. Chưa chạy migration thanh toán trên database ứng dụng đang dùng, chưa thay số dư hoặc backfill opening balance.

| Chỉ số hoặc thuộc tính | Kết quả |
| --- | --- |
| Số tài khoản | 23 |
| Tổng số dư hiện tại | 26.000 xu |
| Số dư NULL hoặc âm hoặc vượt trần | 0 ở từng nhóm |
| Default và nullability của users.coins | 1000 và còn nullable |

MySQL 8.4 là phiên bản trong cấu hình Compose nhưng container này chưa được kiểm chứng. Kết quả trên local 9.2.0 chưa thay thế việc chạy thử migration và restore trên môi trường staging.

Chưa đăng ký merchant hoặc gọi VNPAY; merchant code, hash secret và URL callback public chưa có trong môi trường đã kiểm tra. Chưa triển khai checkout, service cấp xu đã xác minh, worker đối soát hoặc giao diện thanh toán. 69 ca đã đạt không phải 32 ca nghiệm thu PAY dự kiến cho service, gateway và UI.

# Công việc tiếp theo

| Mốc | Nội dung và điều kiện hoàn thành |
| --- | --- |
| DB02 | Diễn tập backup và restore, đóng băng writer; chuẩn hóa users.coins về INT NOT NULL DEFAULT 0, giữ số dư và tạo một opening balance mỗi user. Chuyển đăng ký, admin và seed sang chính sách ledger; chạy lại không nhân đôi số dư. |
| DB03 | Đối chiếu ledger theo user và tổng hệ thống, chốt connection UTC, kiểm tra index bằng truy vấn thực tế. Hoàn tất nền dữ liệu trước service cấp xu BE02. |

# Bàn giao mã nguồn và tài liệu

Các checkpoint dưới đây đã được đẩy lên nhánh phát triển. HEAD cuối ngày cho phần triển khai là 5bf0067.

Bộ kế hoạch kỹ thuật và roadmap năm tháng  bde6fa2

T01 contract schema fixture và preflight  a18b0c4

DB01 migration theo version và kiểm tra startup  5bf0067

## Tệp kiểm chứng

Trạng thái công việc: docs/payments/T01_STATUS.md và docs/payments/DB01_STATUS.md. Quy tắc schema và migration: docs/payments/SCHEMA_CONTRACT.md.

Log kiểm thử local: .cache/payment-db01/verification.log (không đưa vào Git). Có thể chạy lại bằng các script test:payments:foundation, test:payments:migration và test:security trong server/package.json.