# Báo cáo tiến độ tích hợp thanh toán MugenBunko

Ngày 28 tháng 10 năm 2026 | Bản cập nhật sau DB02

Nhánh phát triển codex/payment-integration | Commit code 337c48a

Hôm nay hoàn thành T01, DB01 và phần code/kiểm thử DB02. Phần DB02 được làm trước buổi tiếp theo theo điều chỉnh lịch làm việc. Code đã đẩy lên GitHub; database ứng dụng chưa chạy migration số dư.

# Công việc đã hoàn thành

## T01 Chuẩn bị nền tảng

Kiểm kê đường ghi xu, chốt schema/DTO/giới hạn, tạo fixture riêng, công cụ preflight chỉ đọc và checklist VNPAY Sandbox. Bộ tài liệu nền gồm chín kế hoạch kỹ thuật cùng roadmap năm tháng đã được lưu trên nhánh.

## DB01 Tích hợp schema và startup

Tích hợp năm bảng nghiệp vụ; thêm journal version/checksum, named lock, khả năng chạy lại sau DDL bị ngắt và startup probe. Production đọc schema bằng tài khoản DML, dừng khi schema thiếu/sai và đóng pool lỗi.

## DB02 Migration số dư và writer

Giữ số dư cũ, chuẩn hóa cột xu và tạo một opening/user theo batch. Entry và checkpoint cùng transaction; batch đã commit được giữ khi resume.

Freeze writer bằng trigger và trạng thái applying; vẫn chặn ghi sau khi connection migration mất. Chặn cả writer dùng snapshot cũ và user vừa commit lúc startup.

Đăng ký/admin tạo 0 xu và opening cùng transaction. Bỏ reset/admin mẫu khỏi schema.sql; guard chặn seed/reset trên DB có lịch sử hoặc v2 đã bắt đầu.

Database có user cần lệnh migration tường minh sau backup/restore; mở API không tự backfill. Opening mới ghi UTC, còn chính sách toàn bộ pool/API tiếp tục ở DB03.

## Tài liệu bàn giao trong lần cập nhật này

Tài liệu MB PAY 11 mô tả contract v2, thuật toán freeze/resume, writer, runbook, lỗi và bằng chứng kiểm thử. Báo cáo này là bản cập nhật sau DB02; bản báo cáo T01/DB01 đã xuất trước đó được giữ lại.

Phạm vi hoàn thành là code, tài liệu và kiểm thử bằng fixture. Backup/restore trên dữ liệu thật, container MySQL 8.4 và nghiệm thu VNPAY vẫn chưa hoàn tất.

# Kết quả kiểm thử và dữ liệu đang dùng

Backend TypeScript build thành công. Lượt hồi quy sau DB02 trên MySQL local 9.2.0 đạt 117/117, không lỗi và không bỏ qua test:

| Nhóm trong lượt hồi quy | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- |
| Foundation T01 | 14/14 | 0 |
| Migration và startup DB01 | 20/20 | 0 |
| Migration số dư DB02 | 21/21 | 0 |
| Đăng ký admin và opening | 9/9 | 0 |
| Security OTP và mật khẩu | 35/35 | 0 |
| Bầu cử moderator | 13/13 | 0 |
| Reader collections và chapter versions | 5/5 | 0 |
| Tổng cộng lượt hồi quy | 117/117 | 0 |

Sau khi chốt kiểm tra startup DB rỗng có user commit muộn, ba ca liên quan chạy trên binary cuối đều đạt 3/3. Lượt này chạy lại hai ca đã có và thêm một ca mới; không cộng lặp thành 120 test độc lập.

Các tình huống trọng yếu gồm rollback batch/checkpoint, gián đoạn rồi resume bằng connection khác, freeze sau khi mất khóa, snapshot cũ, số dư 0/trần/ID âm, opening mâu thuẫn và user mới ghi opening UTC. Backup/restore bằng mysqldump đã thử trên fixture v1 vào một DB riêng.

# Preflight chỉ đọc cuối

| Chỉ số | Database ứng dụng |
| --- | --- |
| Số user và tổng xu | 23 user và 26.000 xu, khớp baseline. |
| NULL âm hoặc vượt trần | 0 ở từng nhóm. |
| Default và nullability | Vẫn 1000 và nullable; chưa chạy v2 trên DB này. |

Review bổ sung trước DB02 chưa phát hiện lỗi cần sửa trong T01/DB01. DB02 được kiểm tra nguồn và kiểm thử theo các lượt nêu trên. Không coi những kết quả này là nghiệm thu 32 ca PAY cho gateway, service và UI.

# Bàn giao và công việc tiếp theo

## Các checkpoint đã đẩy lên GitHub

Bộ kế hoạch kỹ thuật và roadmap năm tháng  bde6fa2

T01 contract fixture preflight và checklist  a18b0c4

DB01 migration version và startup probe  5bf0067

DB02 opening balance và guard writer  337c48a

## Giới hạn còn lại

MySQL 8.4 trong Compose chưa được kiểm chứng. Kết quả local 9.2.0 không thay thế chạy thử trên staging đúng phiên bản.

Chưa backup/restore hoặc chuyển số dư trên database ứng dụng thật. Khi triển khai cần maintenance, dừng writer cũ và chạy migration tường minh.

Merchant code, hash secret và URL callback public chưa có trong môi trường đã kiểm tra. Chưa đăng ký merchant, gọi gateway hoặc có giao dịch sandbox/live.

Chưa có checkout, service cấp xu đã xác minh, worker đối soát hoặc giao diện thanh toán. Bộ browser/load đầy đủ chưa chạy lại trong DB02.

## Mốc tiếp theo DB03

Chốt UTC của pool runtime và các API đọc, kiểm tra index bằng truy vấn thực tế, mở rộng audit vận hành và đối chiếu ledger. Hoàn tất nền dữ liệu trước service cấp xu BE02. Tiếp tục chuẩn bị MySQL 8.4 và merchant Sandbox theo checklist; deadline roadmap vẫn là 28/03/2027.

## Tài liệu và bằng chứng

Trạng thái mới nhất: docs/payments/DB02_STATUS.md. Đọc cùng SCHEMA_CONTRACT.md, inventory writer và tài liệu Word MB PAY 11. Các checkpoint T01/DB01 giữ vai trò lịch sử.

Log local: .cache/payment-db02/verification.log và final-startup-checks.log, không đưa vào Git. Script tái hiện: test:payments:foundation, test:payments:migration, test:payments:opening, test:security, test:elections và test:upgrades trong server/package.json.