# Kế hoạch backend API và sổ giao dịch MugenBunko

Tài liệu MB PAY 03 | Phiên bản 1.0 | Ngày 27/10/2026

Xây một service duy nhất cho việc xác nhận và cấp xu. API người dùng chỉ tạo ý định mua hoặc đọc dữ liệu của chính mình; IPN và worker phải đi qua cùng transaction và ràng buộc dữ liệu.

Trạng thái: kế hoạch kỹ thuật cho nhánh codex/payment-integration. Module thanh toán chưa được triển khai; các API và bảng mới bên dưới là hợp đồng dự kiến.

# Mục lục

1 Transaction và chống xử lý lặp

2 Hợp đồng API dự kiến

3 DTO và quy ước HTTP

4 Payload mẫu để frontend và test thống nhất

5 Kiểm tra từng nhóm endpoint

6 Công việc triển khai

# 1 Transaction và chống xử lý lặp

## 1 1 Một điểm cấp xu dùng chung

Tạo service dự kiến applyVerifiedPayment(), chỉ nhận kết quả đã được adapter xác minh. IPN và worker gọi cùng service; không triển khai hai đoạn cộng xu độc lập.

Xác minh giao thức/chữ ký ngoài transaction.

BEGIN

SELECT đơn FOR UPDATE.

So khớp lại provider, môi trường, merchant, tham chiếu và số tiền.

Nếu đã credited: kiểm tra entry tồn tại, trả kết quả đã xử lý.

Nếu trạng thái mâu thuẫn: lưu bằng chứng, yêu cầu đối soát theo chính sách.

SELECT user FOR UPDATE, kể cả user đang bị khóa đăng nhập.

Kiểm tra số dư hợp lệ và giới hạn.

Nếu chưa thể cấp: ghi paid + needs_review và bằng chứng; không ghi entry giả.

Nếu cấp được:

INSERT wallet_entries với payment_order_id duy nhất.

UPDATE users SET coins = coins + coin_amount.

UPDATE payment_orders SET status = paid, fulfillment_status = credited.

INSERT notification và dấu vết xử lý.

COMMIT

Mọi đường ghi giữ cùng thứ tự khóa order → user. Dùng phép cộng trên DB sau khi khóa, không đọc số dư ở client rồi ghi đè. Hai đơn cùng tài khoản phải nối tiếp ở khóa user và tạo hai balance_after đúng.

Unique ledger là lớp bảo vệ cuối. Nếu gặp duplicate/deadlock hoặc mất kết nối khi chưa biết commit, rollback hoặc mở transaction mới để đọc lại kết quả; không nuốt lỗi rồi tiếp tục cộng. Retry deadlock có giới hạn và giữ nguyên định danh nghiệp vụ.

## 1 2 Phân biệt ba loại retry

| Loại | Cơ chế |
| --- | --- |
| Client gửi lại yêu cầu tạo đơn | Unique idempotency key, fingerprint payload và snapshot checkout |
| Cổng gửi lại cùng giao dịch | Khóa đơn và unique bút toán; trả kết quả theo giao thức |
| Worker hoặc nhiều API đối soát cùng đơn | Lease DB, khóa đơn khi áp dụng kết quả và cùng unique bút toán |

Không giữ transaction/row lock trong lúc gọi mạng tới cổng. Không dùng Set, biến toàn cục hoặc Redis lock làm bằng chứng duy nhất rằng đơn đã được cấp xu.

# 2 Hợp đồng API dự kiến

Các URL bên dưới là thiết kế mới, chưa tồn tại trong ứng dụng.

| Method | Endpoint | Quyền | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/payments/packages | Công khai | Danh sách gói đang bật, cổng/môi trường hiển thị |
| POST | /api/payments/topups | Tài khoản active | Tạo hoặc trả lại đơn theo idempotency key |
| GET | /api/payments/topups | Đăng nhập | Lịch sử đơn của chính mình, phân trang |
| GET | /api/payments/topups/:id | Chủ đơn | Kết quả đơn, tiền/xu, thời gian, trạng thái cấp xu |
| GET | /api/wallet | Đăng nhập | Số dư hiện tại từ DB |
| GET | /api/wallet/entries | Đăng nhập | Sổ giao dịch của chính mình, phân trang |
| GET | /api/payments/vnpay/ipn | Xác minh phía cổng | Nhận và xử lý kết quả theo giao thức VNPAY |
| GET | /api/payments/vnpay/return | Công khai | Kiểm tra redirect và đưa về trang kết quả cố định |
| GET | /api/admin/payments | Admin | Lọc đơn theo user, thời gian, trạng thái và mã tham chiếu |
| GET | /api/admin/payments/summary | Admin | Tổng hợp theo môi trường, phân biệt paid/credited/needs_review |
| POST | /api/admin/payments/:id/reconcile | Admin | Xếp lịch truy vấn lại có giới hạn và audit |

Ví dụ tạo đơn:

POST /api/payments/topups

Idempotency-Key: <UUID do client tạo và giữ khi retry>

Content-Type: application/json

{"packageCode":"xu_500","client":"web"}

{

"orderId": "<UUID>",

"status": "pending",

"fulfillmentStatus": "pending",

"amountVnd": 50000,

"coinAmount": 500,

"environment": "sandbox",

"checkoutUrl": "<URL do backend tạo>",

"expiresAt": "<ISO 8601>"

}

Lần tạo mới trả 201, retry hợp lệ trả 200. Đơn không thuộc người gọi trả 404 để hạn chế lộ định danh. Dữ liệu ví, đơn và admin dùng Cache-Control: private, no-store.

Lỗi nghiệp vụ có mã ổn định như PACKAGE_UNAVAILABLE, IDEMPOTENCY_CONFLICT, TOO_MANY_PENDING_ORDERS, PAYMENTS_DISABLED, PAYMENT_REVIEW_REQUIRED. Không trả secret, chuỗi ký hoặc chi tiết SQL. Với IPN, mã HTTP và body phản hồi phải theo giao thức cổng, không dùng chung cấu trúc lỗi REST của client.

Phân trang đề xuất 20 mục/lần, tối đa 50; dùng cursor (created_at, id) cho đơn và id cho ledger. Endpoint tổng hợp admin dùng khoảng thời gian có giới hạn, không quét toàn bộ bảng mỗi lần mở dashboard.

# 3 DTO và quy ước HTTP

API người dùng dùng camelCase; cột DB dùng snake_case. Tiền và xu là JSON number nguyên trong giới hạn đã chốt; ID UUID là string, ID BIGINT và cursor là string. Timestamp là ISO8601 UTC. Không serialize bigint của JavaScript trực tiếp vào JSON.

| DTO | Trường tối thiểu | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| CoinPackage | code name amountVnd coinAmount | Chỉ gói active; backend vẫn kiểm tra lại khi tạo |
| TopupOrder | orderId status fulfillmentStatus amountVnd coinAmount environment createdAt expiresAt paidAt creditedAt reviewCode | paidAt/creditedAt có thể null; thiếu creditedAt không được báo đã nhận xu |
| CreateTopupResult | TopupOrder và checkoutUrl | URL chỉ trả cho chủ đơn và còn hạn; không log |
| Wallet | balanceCoins updatedAt | Đọc DB; không suy từ cache user ở frontend |
| WalletEntry | id type deltaCoins balanceAfter orderId createdAt reason | id dạng chuỗi; orderId có thể null cho opening |
| PagedResult | items nextCursor | nextCursor null khi hết; max limit 50 |
| ApiError | error code requestId | error đọc được; code phục vụ client; không có stack |

POST tạo mới trả 201, replay cùng key trả 200, key xung đột trả 409. Validation trả 400; gói ngừng bán hoặc hạn mức nghiệp vụ dùng mã ổn định với status thống nhất. Không có phiên trả 401; tài khoản không active giữ semantics 403 hiện tại. Rate limit trả 429 với thời gian thử lại khi có.

# 4 Payload mẫu để frontend và test thống nhất

{

"packageCode": "xu_500",

"client": "web"

}

{

"orderId": "<UUID>",

"status": "pending",

"fulfillmentStatus": "pending",

"amountVnd": 50000,

"coinAmount": 500,

"environment": "sandbox",

"checkoutUrl": "<checkout do backend tao>",

"expiresAt": "<ISO8601 UTC>"

}

Client tạo một Idempotency-Key cho một ý định mua. Mất response thì retry bằng cùng key; người dùng chủ động mua lần khác mới tạo key khác. Header này phải được CORS cho phép trong môi trường tách origin.

# 5 Kiểm tra từng nhóm endpoint

GET packages không trả secret, merchant key hoặc giá trị số dư. POST topups không nhận URL quay về do client tự đặt. GET topups và entries giới hạn page size và chỉ query của chủ phiên. GET order không được gọi API cổng trên mỗi lượt poll.

GET IPN và Return là adapter routes công khai; cấu trúc phản hồi bám giao thức cổng. API admin luôn có auth và quyền admin, kể cả khi route phía UI đã bị ẩn. Summary chỉ đếm amount của paid và xu của credited theo đúng từng môi trường; pending và opening balance không phải doanh thu.

# 6 Công việc triển khai

## 6 1 BE01 Tạo đơn có idempotency

Điểm sửa: server/payments/paymentService.ts, server/routes/payments.ts.

Phụ thuộc: DB01 và DB03.

1. Validate strict payload packageCode/client, key ASCII có giới hạn và user từ phiên.

2. Tính fingerprint từ payload chuẩn hóa; reserve order bằng unique key trong transaction.

3. Chụp gói và tham số checkout; trả URL chỉ sau commit. Cùng key/payload trả cùng order.

4. Nếu key trùng nhưng fingerprint khác trả 409; nếu đơn cũ hết hạn không tự tạo lại.

Hoàn thành khi: Concurrent create chỉ sinh một order và không có client nào tự định giá.

Kiểm chứng: PAY01 PAY02 PAY04 PAY05 PAY31; fixture không gọi cổng thật.

## 6 2 BE02 Áp dụng kết quả đã xác minh

Điểm sửa: server/payments/paymentService.ts, walletService.ts.

Phụ thuộc: DB01 DB03 và contract trạng thái.

1. Thiết kế VerifiedPayment chỉ được tạo từ adapter xác minh; route không ép kiểu dữ liệu tùy ý vào đó.

2. Khóa order rồi user trên cùng PoolConnection; so lại snapshot và nguồn xác nhận.

3. Insert ledger, cộng coins, update order và notification trong một transaction.

4. Đơn paid nhưng chưa cấp được vào needs_review với lý do; không ghi entry giả.

Hoàn thành khi: IPN và query gọi cùng service; một order chỉ có một lần cấp xu.

Kiểm chứng: PAY06 PAY07 PAY08 PAY11 PAY17 PAY18 PAY19 PAY27.

## 6 3 BE03 Expose API đọc ví và đơn

Điểm sửa: server/routes/wallet.ts, payments.ts, src/types/index.ts, mobile types.

Phụ thuộc: BE01 BE02.

1. Scope mọi query bằng user_id trong auth; không nhận userId để đổi chủ ví.

2. DTO chỉ có dữ liệu người dùng cần; khóa BIGINT/cursor trả chuỗi và timestamp trả ISO8601.

3. Cursor phân trang có giới hạn; kiểm tra user scope trên từng request; đặt no-store.

4. Map lỗi ổn định; không để lỗi SQL, hash hoặc checkout của người khác ra response.

Hoàn thành khi: Hai frontend dùng cùng tên trường và semantics; đơn không thuộc user trả 404.

Kiểm chứng: PAY22 PAY29 cùng test phân trang không lặp hoặc bỏ mục khi trùng timestamp.

## 6 4 BE04 Tách quyền quản trị và cấu hình feature

Điểm sửa: server/routes/admin.ts hoặc module admin payment riêng, server/server.ts.

Phụ thuộc: BE03 và RC01.

1. Mount route admin dưới authenticateToken và checkRole admin; không cấp cho moderator.

2. GET list/summary có filter và khoảng thời gian hữu hạn, luôn tách môi trường.

3. POST reconcile chỉ xếp việc, có cooldown theo order và audit reason.

4. Giữ deposit-coins cũ trả 403; feature flag chỉ chặn tạo checkout mới.

Hoàn thành khi: Admin không có thao tác sửa số dư hoặc tự đặt paid trong P0.

Kiểm chứng: PAY22 PAY24 và test role reader author moderator admin.

Căn cứ: docs/PAYMENT_INTEGRATION_PLAN.md. Đọc cùng: 02 Cơ sở dữ liệu; 04 VNPAY Sandbox; 05 Worker đối soát; 06 Web; 07 Mobile.