# Kế hoạch triển khai ví và thanh toán trên web MugenBunko

Tài liệu MB PAY 06 | Phiên bản 1.0 | Ngày 27/10/2026

Bổ sung ví và trang kết quả vào hash navigation hiện có. Frontend giữ ý định mua để retry an toàn và chỉ báo đã nhận xu khi backend xác nhận fulfillmentStatus là credited.

Trạng thái: kế hoạch kỹ thuật cho nhánh codex/payment-integration. Module thanh toán chưa được triển khai; các API và bảng mới bên dưới là hợp đồng dự kiến.

# Mục lục

1 Hợp đồng trạng thái giao diện

2 Bố cục và component cần tái sử dụng

3 Công việc triển khai

4 Hợp đồng tích hợp cần chốt trước khi code

5 Kiểm tra và điều kiện hoàn thành

# 1 Hợp đồng trạng thái giao diện

| Dữ liệu backend | Thông báo | CTA chính |
| --- | --- | --- |
| created hoặc pending | Đang chờ xác nhận thanh toán | Kiểm tra lại |
| paid và credited | Thanh toán thành công và đã nhận xu | Về ví |
| paid và needs_review | Đã ghi nhận thanh toán và đang xử lý cấp xu | Xem chi tiết đơn |
| failed hoặc cancelled | Giao dịch thất bại hoặc đã hủy | Tạo giao dịch mới |
| expired nhưng chưa xác minh paid | Đường thanh toán đã hết hạn | Xem lịch sử trước khi tạo mới |
| Request đọc lỗi | Chưa lấy được kết quả | Thử lại |

Trạng thái loading không dùng lịch sử trống để thay thế. Chỉ báo không có giao dịch sau request thành công. Nếu refresh lỗi, giữ dữ liệu đã có và thông báo lỗi cập nhật.

# 2 Bố cục và component cần tái sử dụng

Ví gồm số dư, nhãn sandbox, danh sách gói, đơn đang chờ và lịch sử có phân trang. Card gói dùng số tiền VND và số xu với phân cấp rõ. Dùng token --bg-base, --bg-card, --text-main và --border-color; màu Sakura nhấn chọn, CTA chính theo primary-btn.

Tái sử dụng PageLoading, PageError, Icons và useDialogFocus. Link dùng cho điều hướng, button dùng cho mutation. Mỗi trạng thái có chữ giải thích, không chỉ đổi màu. Trang kết quả phải đọc được bằng bàn phím và trình đọc màn hình, có cập nhật aria-live vừa phải cho kết quả chuyển trạng thái.

# 3 Công việc triển khai

## 3 1 WEB01 Bổ sung route và điểm vào ví

Điểm sửa: src/App.tsx, src/utils/authNavigation.ts, src/pages/UserProfile.tsx.

Phụ thuộc: BE03.

1. Thêm wallet và payment result vào parser hash, listener và đồng bộ view/hash.

2. Bảo vệ trang cá nhân bằng luồng auth hiện có; safeAuthReturn nhận lại đúng route đơn.

3. Thêm điểm vào từ hồ sơ; không hiện giao dịch ở profile công khai.

4. Tải số dư từ API và đồng bộ currentUser sau khi biết credited.

Hoàn thành khi: Reload back forward và đăng nhập lại không mất order ID hoặc mở sai trang.

Kiểm chứng: PAY22 PAY29, browser navigation test hiện có sau khi sửa.

## 3 2 WEB02 Xây màn hình ví và tạo checkout

Điểm sửa: src/pages/Wallet.tsx, src/styles/wallet.css.

Phụ thuộc: WEB01 BE01 BE03.

1. Tải packages, số dư và lịch sử độc lập với trạng thái lỗi riêng.

2. Giữ packageCode đã chọn; tạo key một lần cho ý định mua và reuse sau timeout.

3. Chỉ chuyển tới checkoutUrl đã nhận từ server; khóa submit trong khi request chạy.

4. Tách order history và wallet entries; số dư từ API là nguồn hiển thị cuối.

Hoàn thành khi: Không double checkout, không tăng xu bằng localStorage và không xóa lựa chọn khi API lỗi.

Kiểm chứng: PAY04 PAY05 PAY13 PAY31 và UI keyboard/theme.

## 3 3 WEB03 Trang kết quả và cơ chế refresh

Điểm sửa: src/pages/PaymentResult.tsx, helper polling nếu cần.

Phụ thuộc: WEB01 VN03.

1. Đọc order theo ID có auth; paid + pending/needs_review không hiển thị credited.

2. Poll DB theo nhịp 2/4/8/15 giây rồi 15 giây trong tối đa hai phút.

3. Abort request và clear timer khi unmount; pause tab ẩn; refresh một lần khi trở lại.

4. Nếu mạng lỗi giữ trạng thái chưa xác định và mã đơn, cho kiểm tra lại; không tự tạo đơn mới.

Hoàn thành khi: Redirect tới trước IPN và mất mạng không tạo thông báo thành công giả.

Kiểm chứng: PAY13 PAY14 PAY18 PAY29 và test không còn timer sau đổi route.

## 3 4 WEB04 Tra cứu quản trị và kiểm tra responsive

Điểm sửa: src/pages/AdminDashboard.tsx, component quản trị mới nếu cần.

Phụ thuộc: BE04 RC03.

1. Thêm filter user/order/status/time/environment; giữ page size hữu hạn.

2. Hiện paid và credited riêng; needs_review nổi rõ, audit có lý do.

3. Nút reconcile chỉ gửi request xếp việc và hiển thị cooldown.

4. Kiểm tra 3 theme; width 320/390 sau bypass gate, tablet và desktop; dùng useDialogFocus cho dialog.

Hoàn thành khi: Admin thấy trạng thái thật, không có nút sửa coins hoặc đặt paid.

Kiểm chứng: PAY22 PAY24 và browser smoke không runtime errors/overflow.

# 4 Hợp đồng tích hợp cần chốt trước khi code

BE03 phải thống nhất DTO và mã lỗi; VN03 phải thống nhất hash kết quả và cách xử lý order không hợp lệ. Các route đề xuất là #/wallet và #/payment/result/:orderId. Không thêm router hoặc global store mới chỉ để triển khai ví.

Giao diện quản trị cần list, summary và request reconcile; quyền thật do backend kiểm tra. Khi code, kiểm tra API_BASE và fetchWithAuth hiện có, giữ cookie/Bearer behavior để không tạo cơ chế auth khác.

# 5 Kiểm tra và điều kiện hoàn thành

Chạy typecheck, build và lint theo script hiện có sau khi sửa. Browser test có fixture cho pending, credited, needs_review, cancelled, expired và network error. Kiểm tra redirect tới trước IPN; refresh/back/forward; token hết hạn; hai click cùng lúc; đóng trang và quay lại.

Điểm hoàn thành: toàn bộ luồng đọc từ API thật hoặc fixture được khai báo; không có số dư cộng trên client; không timer/request còn sống sau unmount; hồ sơ công khai không lộ lịch sử thanh toán. Kiểm tra render thực tế trong Washi, Sepia và Charcoal, cùng màn hình hẹp sau bypass mobile gate.

Căn cứ: docs/PAYMENT_INTEGRATION_PLAN.md. Đọc cùng: 03 Backend API; 04 VNPAY Sandbox; 08 Bảo mật; 09 Kiểm thử.