# Kế hoạch triển khai thanh toán trên Expo mobile MugenBunko

Tài liệu MB PAY 07 | Phiên bản 1.0 | Ngày 27/10/2026

Dùng chung đơn và số dư từ backend, mở checkout sandbox trong browser và đọc lại khi ứng dụng trở lại foreground. Mục tiêu native được xác minh riêng cho deep link, cold start và hành vi đóng browser.

Trạng thái: kế hoạch kỹ thuật cho nhánh codex/payment-integration. Module thanh toán chưa được triển khai; các API và bảng mới bên dưới là hợp đồng dự kiến.

# Mục lục

1 Phạm vi nền tảng và điều hướng

2 Checklist native trước khi chốt

3 Ranh giới của bản demo và phát hành store

4 Công việc triển khai

5 API và trạng thái dùng chung

6 File và lệnh kiểm tra hiện có

# 1 Phạm vi nền tảng và điều hướng

Mobile là frontend Expo Router riêng, không mang CSS/DOM hoặc hash router web sang native. Root có auth gate; giữ nguyên năm tab đang có. Màn hình ví đi từ Cá nhân, màn hình kết quả là route riêng để xử lý deep link và Back.

expo-linking và expo-web-browser đã có trong mobile/package.json. Tận dụng dependencies này trước khi thêm thư viện. Đích native trong cấu hình backend phải khớp đường mà Expo parse được; không chỉ ghép chuỗi scheme rồi coi là đã kiểm thử.

# 2 Checklist native trước khi chốt

Checkout mở từ một screen đã đăng nhập.

Return hoạt động khi app đang mở và khi app đã bị kill.

Return tới trước IPN hiển thị chờ, sau đó đọc lại được trạng thái mới.

Browser đóng thủ công không báo đã trả tiền.

Foreground refresh cập nhật ví từ backend.

Đổi tài khoản giữa chừng không đọc được đơn của tài khoản cũ.

Android Back không tạo lại giao dịch; bàn phím và safe area không che CTA.

Ghi rõ kết quả Android và iOS riêng; export web không thay kiểm tra native.

# 3 Ranh giới của bản demo và phát hành store

Kế hoạch này cho phép demo sandbox qua browser. Trước phát hành store, đối chiếu chính sách mua nội dung số của Apple và Google theo thị trường phân phối, sau đó quyết định luồng IAP/Billing hoặc ngoại lệ áp dụng. Không bật đường thanh toán live trong app chỉ dựa vào việc sandbox đã chạy.

# 4 Công việc triển khai

## 4 1 MOB01 Thêm API service và màn hình ví native

Điểm sửa: mobile/src/services/api/paymentService.ts, types, mobile/app/wallet.tsx.

Phụ thuộc: BE03.

1. Dùng apiClient và token storage hiện có; không tạo thêm store phiên thứ hai.

2. Render packages và histories bằng primitive Screen/Card/Button và palette hiện có.

3. Giữ key cho retry tạo đơn; chỉ gửi packageCode và client native_demo.

4. Mở điểm vào từ tab Cá nhân, giữ auth gate của root layout.

Hoàn thành khi: Đọc cùng balance và history với web, không gọi cổng trực tiếp từ app.

Kiểm chứng: PAY02 PAY04 PAY22; mobile typecheck và API fixture.

## 4 2 MOB02 Mở checkout và quay lại app

Điểm sửa: mobile/app/payment/result.tsx, mobile/app.json, expo linking/browser helper.

Phụ thuộc: VN03 MOB01.

1. Dùng expo-web-browser hoặc trình duyệt hệ thống; không nhận thẻ trong WebView của app.

2. Dựng deep link bằng API Expo theo scheme mugenbunko, chỉ truyền order ID.

3. Cả warm start và cold start parse cùng contract; link không mang token/amount để cấp xu.

4. Nếu quay lại thất bại, user vẫn có thể mở Ví để đọc trạng thái server.

Hoàn thành khi: Đóng browser không đồng nghĩa thành công; deep link không làm lộ đơn ngoài tài khoản.

Kiểm chứng: PAY13 PAY14 PAY29 PAY30 trên Android thật hoặc emulator.

## 4 3 MOB03 Đồng bộ khi app trở lại foreground

Điểm sửa: AuthContext, screen wallet/result và AppState listener.

Phụ thuộc: MOB02.

1. Khi active lại, refetch order và wallet một lần; debounce các tín hiệu trùng.

2. Hủy listener/request khi screen unmount và ngăn cập nhật state từ response cũ.

3. Mất mạng giữ order ID; user thử lại bằng cùng intent thay vì tạo checkout ngầm.

4. Test app kill/reopen, đổi tài khoản và token hết hạn.

Hoàn thành khi: Số dư chính xác sau app background và không có double submit/refresh storm.

Kiểm chứng: PAY14 PAY29 PAY30 PAY32; ghi platform và thiết bị đã thử.

# 5 API và trạng thái dùng chung

Dùng DTO từ tài liệu 03, bao gồm status và fulfillmentStatus. paid chưa đủ để hiện đã nhận xu. Hiển thị các nhánh pending, credited, needs_review, failed, cancelled, expired và lỗi mạng; mỗi nhánh có hành động tiếp theo rõ ràng.

Không lưu secret hoặc bằng chứng thanh toán trong AsyncStorage. Auth token tiếp tục dùng storage abstraction đã có; order ID không thay thế auth. Đơn được mở từ deep link vẫn phải đọc bằng phiên đăng nhập và bị scope ở backend.

# 6 File và lệnh kiểm tra hiện có

Đọc mobile/app/_layout.tsx, mobile/app/(tabs)/profile.tsx, mobile/src/context/AuthContext.tsx, mobile/src/services/api/client.ts và mobile/app.json trước khi thay navigation. Tái sử dụng primitive trong Screen.tsx và palette hiện tại.

npm --prefix mobile run typecheck

npm --prefix mobile run export:web

npm --prefix mobile run export:android

Các lệnh export kiểm tra bundle, không chứng minh native return hoạt động. Điểm hoàn thành cần một lần E2E sandbox trên thiết bị/emulator và test foreground/cold start, kèm mô tả platform đã thử. iOS chưa thử phải được ghi là chưa xác minh.

# 7 Tài liệu liên quan và nguồn tham khảo

Căn cứ triển khai: docs/PAYMENT_INTEGRATION_PLAN.md, phiên bản ngày 27/10/2026. Mã nguồn hiện tại quyết định phần đã tồn tại; đặc tả trong bộ tài liệu xác định phần cần xây dựng.

Apple App Review Guidelines phần thanh toán

Google Play Payments policy

Đọc cùng các tài liệu: 03 Backend API; 04 VNPAY Sandbox; 06 Web; 09 Kiểm thử.