# Kế hoạch bảo mật cấu hình và triển khai thanh toán MugenBunko

Tài liệu MB PAY 08 | Phiên bản 1.0 | Ngày 27/10/2026

Rà quyền, cấu hình môi trường và đường callback từ đầu, sau đó triển khai theo thứ tự schema tới code tương thích rồi mới bật tạo đơn. Khi có sự cố, tắt checkout mới nhưng vẫn giữ đường hoàn tất giao dịch đã phát hành.

Trạng thái: kế hoạch kỹ thuật cho nhánh codex/payment-integration. Module thanh toán chưa được triển khai; các API và bảng mới bên dưới là hợp đồng dự kiến.

# Mục lục

1 Cấu hình dự kiến

2 Công việc triển khai

3 Cấu hình cần chuẩn bị trước khi có module

4 Lệnh hiện có và lệnh cần bổ sung

5 Runbook cho các sự cố chính

6 Metric và ngưỡng cần theo dõi

7 Quan sát và khôi phục

# 1 Cấu hình dự kiến

# Chỉ là tên biến đề xuất; dùng giá trị thật ngoài repository.

PAYMENTS_ENABLED=false

PAYMENT_PROVIDER=vnpay

PAYMENT_ENV=sandbox

VNPAY_TMN_CODE=

VNPAY_HASH_SECRET=

VNPAY_PAYMENT_URL=https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html

VNPAY_QUERY_URL=https://sandbox.vnpayment.vn/merchant_webapi/api/transaction

PAYMENT_PUBLIC_BASE_URL=https://<backend-public>

PAYMENT_WEB_BASE_URL=https://<frontend-public>

PAYMENT_NATIVE_RETURN_URL=mugenbunko://payment/result

PAYMENT_ORDER_TTL_MINUTES=15

PAYMENT_RECONCILE_ENABLED=true

PAYMENT_MAX_AMOUNT_VND=500000

PAYMENT_MAX_BALANCE_COINS=2000000000

PAYMENTS_ENABLED kiểm soát tạo checkout mới, không tắt tiếp nhận/đối soát đơn đang tồn tại. Không cho config live dùng endpoint sandbox hoặc ngược lại. Tách secret, DB và merchant của test/staging/live; giữ key phiên bản cũ đủ để xử lý đơn đang chờ khi xoay khóa.

Chỉ thêm placeholder vào server/.env.example và tài liệu; không commit .env, secret, URL checkout của đơn thật hoặc dữ liệu thẻ. Nếu dự án dùng Docker Compose, khai báo truyền biến vào đúng service và giữ bí mật ngoài image.

# 2 Công việc triển khai

## 2 1 SEC01 Rà quyền và biên dữ liệu

Điểm sửa: Auth, middleware security/limits và payment routes.

Phụ thuộc: Thiết kế từ BE01 VN02.

1. Giữ Origin/CSRF cho mutation của người dùng và admin; ngoại lệ callback đúng method/path.

2. Scope query theo user_id; callback chỉ dùng chữ ký và đối chiếu đơn, không dùng session mua.

3. Validate strict scalar, độ dài, enum, số nguyên và trạng thái được chuyển.

4. Đặt no-store cho wallet/order/admin và giới hạn riêng cho create/IPN/reconcile.

Hoàn thành khi: Không có IDOR open redirect hoặc đường cấp xu từ payload client.

Kiểm chứng: PAY02 PAY03 PAY09 PAY10 PAY22 và security regression.

## 2 2 SEC02 Quản lý secret và endpoint theo môi trường

Điểm sửa: server/config.ts, env examples, Compose và proxy.

Phụ thuộc: VN01.

1. Secret chỉ ở backend; không đưa vào VITE hoặc EXPO_PUBLIC, Git, image hay logs.

2. Fail-fast khi enabled mà thiếu merchant/key/HTTPS hoặc endpoint trộn môi trường.

3. Redact query string IPN/Return tại reverse proxy và observability.

4. Key rotation giữ phiên bản cần cho các order cũ, có audit thay cấu hình.

Hoàn thành khi: Checkout public chỉ dùng host cho phép và callback không lộ dữ liệu nhạy cảm.

Kiểm chứng: Quét build frontend/Git diff; thử config lỗi; kiểm tra log proxy staging.

## 2 3 SEC03 Triển khai theo thứ tự có thể quay lui

Điểm sửa: Deployment scripts hiện có, migration và readiness probes.

Phụ thuộc: DB02 BE02 VN02 RC02 và QA trọng yếu.

1. Backup và thử restore vào DB riêng; tắt tạo checkout trước khi thay schema.

2. Chạy migration bằng tài khoản đủ quyền rồi khởi động app bằng tài khoản hạn chế.

3. Deploy code hiểu schema mới, kiểm tra health và sandbox một giao dịch đầy đủ.

4. Bật tạo đơn sau checklist; rollback bằng feature flag hoặc bản tương thích, không drop ledger.

Hoàn thành khi: Không có khoảng chạy code cũ ghi coins ngoài service mới.

Kiểm chứng: PAY24 PAY25 PAY26 cùng smoke staging và rehearsal rollback.

# 3 Cấu hình cần chuẩn bị trước khi có module

Repo hiện chạy web bằng npm run dev và backend ở cổng 5000. Các biến PAYMENT và VNPAY trong tài liệu gốc là tên đề xuất cần implement validation; đặt chúng vào env hiện tại chưa làm xuất hiện tính năng thanh toán.

Sau khi code config, chuẩn bị merchant sandbox, secret phía server, base URL backend HTTPS công khai, base URL frontend và đường return native. PUBLIC_URL và FRONTEND_URL hiện có vẫn phục vụ chính sách origin; tránh dùng một biến cho hai mục đích khác nhau mà không kiểm tra.

# 4 Lệnh hiện có và lệnh cần bổ sung

Các lệnh sau có trong repository và dùng kiểm tra build trước triển khai:

npm run typecheck

npm run build

npm --prefix server run build

npm --prefix server run test:security

npm --prefix mobile run typecheck

Production migration hiện có là npm --prefix server run migrate:production sau build, nhưng chỉ xử lý bảng thanh toán sau khi DB01 được tích hợp. Script test:payments và các lệnh audit ledger cần được viết; không coi là lệnh đã có sẵn.

# 5 Runbook cho các sự cố chính

## 5 1 Không nhận được IPN

Kiểm tra DNS TLS URL merchant và proxy trước. Xem log theo order/reference với query đã redact. Đối chiếu middleware và limiter. Xếp query qua worker; không cấp xu dựa vào ảnh thanh toán hoặc redirect của người dùng.

## 5 2 Có paid nhưng chưa credited

Đọc review_reason và event đã xác minh. Kiểm tra giới hạn số dư và bản ghi user. Sửa nguyên nhân bằng quy trình có audit, sau đó yêu cầu đối soát cùng order. Không tạo entry hoặc thay coins bằng SQL thủ công để làm mất dấu vết.

## 5 3 Callback sai chữ ký tăng đột biến

Kiểm tra merchant/environment/version key, cách encode và đồng hồ cấu hình. Giới hạn request rác, không đổi verify sang chế độ bỏ qua. Nếu nghi key lộ, tắt checkout mới và thực hiện key rotation có kiểm soát cho đơn đang chờ.

## 5 4 Ledger không khớp số dư

Dừng writer gây lệch và tắt checkout mới. Giữ bằng chứng DB/log, xác định order/user liên quan và so lịch sử với cổng. Chỉ sửa qua bút toán điều chỉnh được thiết kế và review; P0 không cung cấp nút cộng xu thủ công.

## 5 5 Cổng chậm hoặc mất kết nối

Giữ đơn chưa rõ kết quả; worker backoff, không tạo retry storm. Thông báo chờ ở client. Tắt checkout mới nếu cần nhưng vẫn nhận callback và tiếp tục đối soát khi cổng hồi phục.

# 6 Metric và ngưỡng cần theo dõi

Theo dõi pending age, thời gian từ paid tới credited, tỷ lệ query lỗi, số đơn needs_review và chênh lệch ledger. Ngưỡng cảnh báo cần lấy từ đo staging; không ghi con số SLO như kết quả đã đạt. Metric không gắn order ID/user ID thành label; log có thể dùng định danh an toàn để truy vết.

# 7 Quan sát và khôi phục

Log có request ID, order ID, nguồn sự kiện và kết quả xử lý; không ghi secret hoặc đầy đủ query. Metric gồm số đơn, tỷ lệ xác nhận/cấp xu, callback sai chữ ký, callback lặp, tuổi đơn chờ, số lần đối soát và đơn ngoại lệ.

Không đưa user ID/order ID vào nhãn metric có số giá trị lớn. Có báo cáo kiểm tra ledger theo tài khoản; chênh lệch tạo cảnh báo để điều tra, không tự sửa số dư.

Khi có sự cố: tắt tạo đơn mới → giữ IPN/worker hoạt động nếu có thể → xác định các đơn liên quan → khôi phục DB từ bản sao ở môi trường riêng → đối soát với cổng trước khi cấp/đảo xu. Nếu DB phải phục hồi về thời điểm cũ, callback và truy vấn lại vẫn phải chống cấp trùng theo dữ liệu đã khôi phục và bằng chứng phía cổng.

Rollback ứng dụng ưu tiên tắt feature hoặc quay về bản vẫn hiểu schema thanh toán. Không xóa bảng/ledger khi đã có đơn, và không chạy đồng thời bản code cũ còn ghi coins ngoài service mới.

# 8 Tài liệu liên quan và nguồn tham khảo

Căn cứ triển khai: docs/PAYMENT_INTEGRATION_PLAN.md, phiên bản ngày 27/10/2026. Mã nguồn hiện tại quyết định phần đã tồn tại; đặc tả trong bộ tài liệu xác định phần cần xây dựng.

VNPAY Hướng dẫn tích hợp PAY IPN và Return URL

VNPAY API truy vấn và hoàn tiền

Đọc cùng các tài liệu: 02 Migration; 04 VNPAY Sandbox; 05 Đối soát; 09 Kiểm thử.